Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Информатизация Поддорского муниципального района»

за 2024 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 752476,47 | 752476,47 | 767331,47 | 752476,47 | 752476,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Поддорском муници-пальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подключение к информационным системам Правительства Новгородской области |  | 2024-2028 годы |  | В 2024 году мероприятие выполнено | - |  |
| 2. | Задача 2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка компьютеров и оргтехники для дальнейшего оснащения Администрации муниципального района |  | 2024-2028 годы |  | В 2024 году мероприятие выполнено | - |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение оборудования и ПО для защиты информации |  | 2024-2028 годы |  | В 2024 году мероприятие выполнено | - |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оплата за услуги хостинга и предоставление доменного имени для размещения официального сайта/почты Администрации Поддорского муниципального района |  | 2024-2028 годы |  | В 2024 году мероприятие выполнено | - |  |
| 5 | Задача 5. Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения и легализация имеющегося и приобретение прочего программного обеспечения, приобретение криптографической защиты, необходимость в котором возникает в процессе выполнения услуг и функций ОМСУ муниципального района | 2024-2028 годы |  |  | В 2024 году мероприятие выполнено |  | - |
| 6 | Задача 6. Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение средств защиты информации и проведение аттестационных испытаний соответствия системы защиты информации объектов информатизации Администрации муниципального района требованиям безопасности информации |  |  | 2024-2028 годы | В 2024 году мероприятие выполнено |  | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Поддорского муниципальном районе |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Обеспечение подключения сотрудников Администрации Поддорского муниципального района к информационным системам Правительства Новгородской области (ед.) | - | 21 | 21 | - |
| 2 | Задача 2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 Количество средств обеспечения бесперебойного питания сетевого и серверного оборудования, а также рабочих мест ЛВС, (ед.) | - | - | - | - |
| 2.2 | Показатель 2 Доля рабочих станций, соответствующих системным требованиям, предъявляемым информационными системами АИС «МФЦ», СИР, а также средствами защиты информации, (%) | - | 100 | 100 | - |
| 3 | Задача 3. Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Доля АРМ обеспеченных в соответствии с частным техническим заданием, разработанным по результатам проведённого обследования, средствами защиты информации, (%) | - | 100 | 100 | - |
| 4 | Задача 4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1 Наличие доступа к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, размещаемой на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | да | Да | да |  |
| 5 | Задача 5. Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1 Доля АРМ, обеспеченных средствами работы с текстовыми документами и электронными таблицами, (%) | - | 100 | 100 |  |
| 6 | Задача 6. Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с использованием телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации |  |  |  |  |
| 6.1 | Показатель 1 Доля объектов информации Администрации муниципального района, защита информации которых обеспечена согласно требованиям безопасности информации, (%) | - | 100 | 100 | - |

Управляющий Делами администрации - председатель комитета по организационным и кадровым вопросам                 Т.Я. Иовлева