|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  на территории Поддорского сельского поселения  »

за 2024 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы   (руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 13360443,01 | 13360443,01 | 1108229,54 | 1108229,54 | 1108229,54 | - | - | - | 10536000 | 10536000 | 10536000 | 1716213,5 | 1716213,5 | 1716213,5 | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения »

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2024 | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1.3. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по: ул. Молодёжная д. Бураково, ул. Октябрьская д. Бураково, ул.Советская д.Бураково, ул. Красных Партизан с. Поддорье, ул. Володарского с. Поддорье, ул. Мелиораторов с. Поддорье, ул. Дружбы с. Поддорье ремонт улиц поселения | 2024 | мероприятие выполнено |  |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения ( диагностика дорог) | 3,31 | 3,31 |  |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения »

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Поддорье | - | - | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы |  | Значение целевого показателя по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2024 | факт 2024 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 38,7 | 38,7 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. межмуниципального значения межмуниципальнорго межмуниципального межмуниципального значения, км |  | 2,57 | 2,57 |  |
|  |  | Цель 2: Создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. |  | Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения»

за 2024 год

Данная программа состоит из двух подпрограмм:

По выполнению мероприятий подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения » в   2024 году были направлены средства из дорожного фонда  муниципальных образований на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 13 360 443,01руб., в том числе    субсидия из областного бюджета – 10 536 000  руб. и бюджет муниципального района 1 716 213,5 руб. Средства областного бюджета, и  из местного бюджета  освоены в полном объеме.

На территории Поддорского сельского поселения проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по: ул. Молодёжная   д. Бураково, ул. Октябрьская д. Бураково, ул.Советская д.Бураково, ул. Красных Партизан с. Поддорье, ул. Володарского с. Поддорье, ул. Мелиораторов с. Поддорье, ул. Дружбы с. Поддорье, а также ремонт улиц Строителей, Зайцева и Парковая с.Поддорье с устройством покрытия из песчано- гравийной смеси с большим содержанием гравия.

По паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного   значения выполнена диагностика дорог в количестве 3,31 км.

Обеспечено зимнее содержание улиц сельского поселения.

По выполнению мероприятий подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения» мероприятия на 2024 год не запланированы.