Проект

# **Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  №

с.Поддорье

|  |
| --- |
| **Об утверждении Программы «Развитие опорного населенного пункта («дорожная карта»)» в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» в с. Поддорье на 2025-2030 годы** |

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Поддорского муниципального района, по итогу проведения общественных обсуждений по проекту Программы развития опорного населённого пункта («дорожной карты») с. Поддорье на 2025-2030 годы, Администрация муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить программу развития опорного населенного пункта села Поддорье («дорожную карту») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» (далее – Программа) по форме согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении № 2 к постановлению, обеспечить реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение значения компонентов показателя.

3. Контроль за достижением компонентов показателя возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Петрова С.Н.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению  Администрации муниципального района от № |
|  |  |

**ПРОГРАММА**

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в с.Поддорье Поддорского района

(наименование опорного населенного пункта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя | Базовое значение (31.12.2019) | 2020-2024 | Применим / не применим | Плановый период | | | | | | Итого, темп при-роста (%) | Наименование мероприятий на соответствующий год |
| 2025 год  % | 2026 год  % | 2027 год  % | 2028 год  % | 2029 год  % | 2030 год  % |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | 26,34 м.кв. | 29,65 м.кв. | применим | 20,56 | 22,49 | 23,87 | 25,30 | 25,47 | 25,69 | 25,69 | Ввод жилья: 2025 -100 кв.м, и далее ежегодно не менее 100 кв.м |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 193 м.кв. | 353,6 м.кв. | применим | 0,9 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,67 | 1,67 |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселен-ных из непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 30 чел. | применим | 16,3 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | В 2026 году в соответствии с мероприятиями региональной Программы переселения из аварийного жилья будет расселён 21 человек. |
| 4. | Увеличение доли населения, для кото-рого улучшится качество предостав-ляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | 174 чел. | 264 чел. | применим | 10,57 | 11,17 | 11,77 | 12,37 | 12,98 | 13,58 | 13,58 | Планируется проведение ежегодных мероприятий по содержанию и текущему ремонту сетей водоснабжения, подключение к водопроводным сетям индивидуальных жилых домов и квартир граждан. |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подклю-ченных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации | 0 | 0 | Не применим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, кото-рым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | - | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Всем домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | 2 шт. | 2 шт. | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Проведение работы по выявлению и ликвидации не санкционированных свалок, организация субботников и акций по уборке мусора. |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 2 шт. | 2 шт. | применим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2026 году планируется обновление парка подвижного состава в количестве 2 штук. |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | 14,73 км | 14,73 км | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Проведение ежегодных ремонтов автомобильных дорог для приведения их в нормативное состояние |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | 38 м.кв. | 38 м.кв. | применим | 0 | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | - |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошколь-ного и общего) образования, находя-щихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 2 шт. | 2 шт. | применим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведение ремонтов объектов образования |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварий-ном состоянии) | 2 шт. | 2 шт. | применим | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Проведение ремонтов объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций |
| 13. | Увеличение единовременной пропуск-ной способности спортивных сооруже-ний относительно нормативной пропуск-ной способности | 121 чел. | 125 чел. | применим | 50,43 | 60,98 | 73,13 | 87,25 | 105,42 | 111,74 | 111,74 | Привлечение населения к посещению спортивных сооружений |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии | 4 шт. | 4 шт. | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | Проведение ремонтов объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | 5 | 6 | применим | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | В период 2025-2030 годов обустройство не менее одной территории в год |
|  | ИТОГО темп прироста (%) |  |  |  | **49,86** | **66,35** | **77,78** | **89,42** | **111,33** | **122,07** | **122,07** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации муниципального района от №

**ПЕРЕЧЕНЬ**

ответственных исполнителей за организацию работы по достижению значений компонентов показателя «улучшение качества среды для жизни   
в опорных населенных пунктах» в опорном населенном пункте с.Поддорье

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компонента показателя | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей пло-щади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | Комитет по экономике и управлению  муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 2. | Увеличение обновлен-ного жилищного фонда  с базового периода | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселенных из непри-годного для проживания жилищного фонда | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 4. | Увеличение доли населе-ния, для которого улуч-шится качество предос-тавляемых коммуналь-ных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водо-отведения) | Комитет по экономике и управлению  муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 5. | Увеличение доли домо-владений, подключенных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации | Не применим |
| 6. | Увеличение доли домо-хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» | Не применим |
|  |
| 7. | Снижение доли несанк-ционированных свалок отходов | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транс-порта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, нахо-дящейся в нормативном состоянии | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложе-ния труда (нежилой недвижимости), обнов-ленной с базового периода | Комитет по экономике и управлению  муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| 11. | Увеличение доли объек-тов (дошкольного и общего) образования, находящихся в удовлет-ворительном состоянии (не требующих капиталь-ного ремонта) | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-сани-тарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварийном состоянии) | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 13. | Увеличение единовре-менной пропускной способности спортивных сооружений относительно нормативной пропускной способности | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библио-тек, находящихся в удо-влетворительном состоя-нии | Заместитель Главы администрации муниципального района И.М.Иванов |
| 15. | Увеличение доли благо-устроенных общественных территорий | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района |
|  |

Проект внесла и завизировала служащий 1 категории отдела благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального района Трофимова Е.В.

Проект согласовали:

Глава муниципального района Е.В.Панина

Первый заместитель Главы Администрации муниципального района С.Н.Петров

Председатель комитета по экономике и управлению

муниципальным имуществом Администрации муниципального района Е.И.Ясакова