|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы» за 2018 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 3788131,73 | 3788131,73 | 4599790 | 3218931,73 | 3218931,73 | - | - | - | 580000 | 569200 | 569200 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района  на 2014-2021»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2018 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2018 | мероприятие не выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1. | ремонт подъезда к д.Сушица | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2.. | Ремонт искусственных сооружений, в том числе: ремонт деревянного моста через реку Холынья к д.Шеляпино. | 2018 | мероприятие выполнено |  |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском  муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» | 2018 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация профилактико-просветительных мероприятий | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 1.3. | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального района | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.4. | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального района | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.6. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального района | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.7. | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи | 2018 | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) |  | план на год | факт за отчётный период |  |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 120,8 | 95,0 | 95,0 |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  | 16,165 | 15,0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. |  | 1500 | 3000 | 3000 |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  | 0,573 | 4,0 |  | 0,175 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Цель 2: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. |  | 4 | 3 |  | 4 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек. |  | 1 | 0 |  | 3 |  |
| 2.2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1. Количество ДТП с участием детей, шт. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района   на 2014-2021 годы»   за 2018 год

Данная программа состоит из двух подпрограмм:

По выполнению мероприятий  подпрограммы  «Совершенствование и содержание дорого Поддорского муниципального района на 2014-2021 годы»  в   2018 году были предусмотрены средства из дорожных фондов муниципальных образований в сумме    1 494,79 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета- 569,2 тыс. руб. Всего израсходовано средств  из местного бюджета в сумме 183,9 тыс.руб.,  субсидия из дорожного фонда освоена в полном объеме (экономия денежных средств  из областного бюджета составила 10,8 тыс.руб. по результатам электронного аукциона). Выполнен ремонт подъезда к д.Сушица и ремонт деревянного моста через реку Холынья к д.Шеляпино. выполнялись мероприятия по зимнему содержанию дорог. Предоставлены  межбюджетные трансферты  для покрытия расходов  Поддорского сельского поселения  входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений в сумме 3 млн.руб.

По выполнению мероприятий подпрограмм «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском муниципальном районе на 2014-2021 годы» за  2018 год на территории района дорожно – транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет не зарегистрировано. Однако  за отчетный период на территории района зарегистрировано   4ДТП,  в которых погибло 3 чел. и   2 чел. пострадало с ОТП. Причиной ДТП является управление  водителей транспортным  средством в стадии опьянения. Денежные средства в сумме 5 тыс.руб. израсходованы на  участие в мероприятии  «Безопасное колесо».