|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы» за 2020 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 1227510,28 | 1227510,28 | 1347132,63 | 267510,28 | 267510,28 | - | - | - | 960000 | 960000 | 960000 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района  на 2014-2022»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2020 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2020 | - |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1. | ремонт а/д «Векшино – Гривы» | 2020 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2.. | Ремонт искусственных сооружений, в том числе: ремонт деревянного моста к д.Мостище | 2020 | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) |  | план на год | факт за отчётный период |  |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 95,0/95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  | 15/0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. |  | 4410,462/4410,462 | 1980,507 | 1980,507 |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  | 0,175/1,63 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. |  | 1 | 1 |  | 1 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района   на 2014-2022 годы»   за 2020 год

По выполнению мероприятий  подпрограммы  «Совершенствование и содержание дорог  Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы»  в   2020 году были предусмотрены средства из дорожных фондов муниципальных образований в сумме 1347132,63  руб., и субсидия из областного бюджета- 960 000 руб. Всего израсходовано средств  из местного бюджета в сумме 267510,28 руб.,  субсидия из дорожного фонда освоена в  полном объеме. Выполнен ремонт  а/д «Векшино-Гривы»  и ремонт деревянного моста к д.Мостище. Выполнялись мероприятия по зимнему содержанию дорог. Предоставлены  межбюджетные трансферты  для покрытия расходов  Поддорского сельского поселения  входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений на ремонт дорог и тротуаров  в сумме 1980507,37 руб.