|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района                             на 2021-2025 годы»      за 2021 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 2063865,78 | 2063865,78 | 1253090 | 625484,78 | 625484,78 | - | - | - | 1438400 | 1438381 | 1438381 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района  на 2014-2023»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2021 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2021 | - |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1. | ремонт подъезда к д.Филистово | 2021 | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) |  | план на год | факт за отчётный период |  |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 95,0/95,0 | 95,45 | 95,45 |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.0 |  | 0/0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. |  |  | 150000 | 150000 |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  | 0,4/0,4 | 0,425 |  | 0,455 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.3. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. |  | 1980,507/1980,507 | 3250000 |  | 3250000 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района   на 2021-2025 годы»   за 2021 год

По выполнению мероприятий  программы  «Совершенствование и содержание дорог  Поддорского муниципального района на 2021-2025 годы»  в   2021 году были предусмотрены средства из дорожного фонда  на ремонт и содержание автомобильных дорог Администрации  муниципального  в сумме 1253090  руб., и субсидия из областного бюджета на ремонт дорог 1438400 руб. Всего израсходовано средств  из местного бюджета в сумме 625484,78 руб. и   субсидия из дорожного фонда освоена в  полном объеме. Выполнен ремонт  подъезда к д.Филистово и   мероприятия по зимнему содержанию дорог. Предоставлены  межбюджетные трансферты  для покрытия расходов  Поддорского сельского поселения  входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений на ремонт дорог и тротуаров  в сумме 3 000 000 руб. и Белебелковскому  сельскому поселению -  400 000 руб., в том числе 150 000 руб. на содержание и 250000 на ремонт автомобильных дорог.