|  | Согласовано |  |
| --- | --- | --- |
|  | Председатель КЭУМИ | Е.И. Ясакова |

Отчёт о ходе реализации муниципальной  программы Поддорского муниципального района

«Энергосбережение в Поддорском муниципальном районе на 2014-2024 годы»  за 2022 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление информационной поддержки и пропаганды энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района | В течении года | мероприятие выполнено | - |  |
| 2. | Задача: Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |
| 2.1. | Термореновация помещений при капитальном ремонте зданий (замена оконных и дверных блоков в металлопластиковом исполнении. утепление перекрытий здания. ремонт теплотрасс, промывка систем отопления, ремонт печного оборудования) в учреждениях бюджетной сферы культуры муниципального района | В течении года | мероприятие выполнено | - |  |
| 2.2. | Термореновация помещений при капитальном ремонте зданий (замена оконных и дверных блоков в металлопластиковом исполнении. утепление перекрытий здания. ремонт теплотрасс, промывка систем отопления, ремонт печного оборудования) в учреждениях бюджетной сферы образования муниципального района | В течении года | мероприятие выполнено | - |  |
| 2.3. | Внедрение и реализация энергосберегающих мероприятий, повышающих энергетическую эффективность (замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сфере культуры муниципального района Муниципальное бюджетное учреждение «Поддорское межпоселенческое социально-культурное объединение» | В течении года | мероприятие выполнено | - |  |
| 3. | Задача: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг внедрения и реализация энергосберегающих мероприятий, повышающих энергетическую эффективность (установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | В течении года | мероприятие выполнено |  | - |
| 3.2. | Мониторинг внедрения и реализация энергосберегающих мероприятий, повышающих энергетическую эффективность (установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления воды) | В течении года | Мероприятие выполнено |  | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год |  | факт за отчётный период |  |
| 1. | Задача: Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Распространение информационных материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт | 2 | 2 |  | 2 | - |
| 2. | Задача: Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Снижение в сопоставимых условиях объема потребления в бюджетных учреждениях воды, тепловой энергии, электрической энергии, % | 3 | 3 |  | 3 | - |
| 3 | Задача: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 94,5 |  | 95,0 | 96,0 | - |
| 1.3.2. | Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквар-тирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования % | 57 |  | 57 | 57 | - |
| 4 | Задачи: Повышение энергетической эффективности в коммунальном, производственном комплексах и в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВт/ч | 245 |  | 245 | 245 | - |
| 1.4.2. | Экономия воды в натуральном выражении, тыс.куб.м. | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | - |
| 1.4.3. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % | 99,9 |  | 99,9 | 99,9 | - |
| 1.4.4. | Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования % | 70 |  | 80 | 90 | - |