|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  на территории Поддорского сельского поселения  на 2018-2025 годы»  за 2022 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы   (руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 14485400,52 | 14485400,52 | 2425102,6 | 2425102,6 | 2425102,6 | - | - | - | 1052700 | 10453000 | 10453000 | 1795652,82 | 1607297,92 | 1607297,92 | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2022 | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1.3. | Ремонт улиц с.Поддорье: - участок ул. Пролетарская - участок ул.Советская - участок ул.Урицкого - участок ул.Комсомольская - участок ул.1 Мая - ул.Зеленая - ул.Гаврилова | 2022 | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.3. | Ремонт части тротуара вдоль ул.Октябрьская с.Поддорье | 2022 | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.3 | Ремонт улиц населенных пунктов поселения | 2022 | мероприятие выполнено |  |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 |  |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2018 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Поддорье | - | - | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы |  | Значение целевого показателя по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2022 | факт 2022 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 38,7 | 38,7 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. межмуниципального значения межмуниципальнорго межмуниципального межмуниципального значения, км |  | 1,96 | 1,96 |  |
|  |  | Цель 2: создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. |  | Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  на территории Поддорского сельского поселения  на 2018-2024 годы»

за  2022 год

Данная программа состоит из двух подпрограмм:

По выполнению мероприятий  подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы» в   2022 году были направлены средства из дорожного фонда  муниципальных образований на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 14747755,42 руб., в том числе    субсидия из областного бюджета - 10527000  руб. и бюджет муниципального района 2425102,6 руб. Остаток денежных средств из областного бюджета в сумме 74000 руб. образовалась по результатам открытого аукциона. Остаток средств по содержанию дорог составляет 188354,9 руб.

На территории Поддорского сельского поселения проведен ремонт  асфальтобетонного покрытия улиц   с. Поддорье- участок ул. Пролетарская,  участок ул.Советская, участок ул.Урицкого, участок ул.Комсомольская, участок ул.1 Мая, ул.Зеленая, ул.Гаврилова.

Продолжался  ремонт части тротуара вдоль ул.Октябрьская  с.Поддорье, проведены ремонты ряда улиц населенных пунктов  поселения и прочистка канав. Обеспечено зимнее содержание улиц сельского поселения.

По выполнению мероприятий  подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2018 – 2025 годы» мероприятия на 2022 год не запланированы.