# **Российская Федерация**

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  №

с. Поддорье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения»** |

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ Поддорского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 12.10.2015 № 286, постановление Администрации муниципального района от 19.08.2016 № 243 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поддорского сельского поселения, их формирования и реализации», Администрация Поддорского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения», утвержденную постановлением Администрации Поддорского сельского поселения от 06.10.2017 № 430 .

1.1. Пункт 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |  | |
| 1.2. | **Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. км.  межмуниципального значения  межмуниципальнорго межмуниципального  межмуниципального значения, км | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,27 | 1,96 | 2,0 | 2,57 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |  |
| 1.3. | **Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов), км | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 3 | 3,31 | 3 | 3 | | 3 |  |
|  | Цель 2: Создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

1.2.Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год | 1379738,67 | 174000 | 3000000 | 4553738,67 |
| 2019 год | 1453287,88 | 354000 | 4410462 | 6217749,88 |
| 2020 год | 1341910 | 6512700 | 1980507,37 | 9835117,37 |
| 2021 год | 1474790 | 10592000 | 3000000 | 15066790 |
| 2022 год | 1795652,82 | 10527000 | 2425102,6 | 14747755,42 |
| 2023 год | 1993054,93 | 10534000 | 2000000 | 14527054,93 |
| 2024 год | 2082017,31 | 10536000 | 1108229,54 | 13726246,85 |
| 2025 год | 2029700 | 522000 | 0 | 2551700 |
| 2026 год | 2091800 | 348000 | 0 | 2439800 |
| 2027 год | 2774100 | 348000 |  | 3122100 |
| Всего | 18416051,61 | 50447700 | 17924301,51 | 86788053,12 |

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения » в следующей редакции:

«Приложение к муниципальной программе Поддорского

сельского поселения «Совершенствование и содержание

дорожного хозяйства на территории Поддорского

сельского поселения»

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |  |
| Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения » | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2018-2027 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения  Областной бюджет  Бюджет муницип. района | 1199765,83  174000  3000000 | 1453287,88  354000  4410462 | 1341910  6512700  1980507,37 | 1474790  10592000  3000000 | 1795652,82  10527000  2425102,6 | 1993054,93  1053400,00  2000000 | 2082017,31  10536000  1108229,54 | 2029700  522000 | 2091800  348000 | | 2774100  348000 |
| Задача 2. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Придворовые территории многоквартирных жилых домов расположенных на территории Поддорского сельского поселения" | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2018- 2027 годы | 1.2.1., 1.2.2. | Бюджет поселения | 179972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 100000 | | 100000 | 100000 |

|  |
| --- |
|  |

2. Внести изменения в Паспорт подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения »

2.1. Пункт 3 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 1.2. | **Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. км.  межмуниципального значения  межмуниципальнорго межмуниципального  межмуниципального значения, км | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,27 | 1,96 | 2,0 | 2,57 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. | **Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов), км | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 3 | 3,31 | 3 | 3 | 3 |

2.2. Пункт 5 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |
| Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год | 1379738,67 | 174000 | 3000000 | 4553738,67 |
| 2019 год | 1453287,88 | 354000 | 4410462 | 6217749,88 |
| 2020 год | 1341910 | 6512700 | 1980507,37 | 9835117,37 |
| 2021 год | 1474790 | 10592000 | 3000000 | 15066790 |
| 2022 год | 1795652,82 | 10527000 | 2425102,6 | 14747755,42 |
| 2023 год | 1993054,93 | 10534000 | 2000000 | 14527054,93 |
| 2024 год | 2082017,31 | 10536000 | 1108229,54 | 13726246,85 |
| 2025 год | 1929700 | 522000 | 0 | 2451700 |
| 2026 год | 1991800 | 348000 | 0 | 2339800 |
| 2027 год | 2674100 | 348000 |  | 3022100 |
| Всего | 18116051,61 | 50447700 | 17924301,51 | 86488053,12 |

2.3.Мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения»

изложить в следующей редакции

**«Мероприятия подпрограммы**

**«Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реали- зации | Целевой   показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источн  Ик финанси-рования | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация муниципального района,  КЭУМИ Администрации муниципального района | 2018-2027  годы | 1.1.1 | Бюджет поселения  Областной бюджет  Софин. поселения  Бюджет района | 970365,83 | 910209,51  350000 | 830247,91 | 800000 | 1376603,82 | 1525713,33 | 1456846  268000  25000 | 800000  261000  25000 | 800000  174000  25000 | 800000  174000  25000 |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего местного значения, в том числе: | Администрация района,  КЭУМИ а | 2018-2027  годы | 1.2.1 |  | 3403400,0 | 4957540,37 | 9004869,46 | 14187025,47 | 13371151,6 | 13001341,6 | 11951400,85 | 1265700 | 1240800 | 1923100 |
| 2.1.1 | Ремонт а/б покрытия ул.1Мая  Ремонт а\б покрытия ул.Чистякова с.Поддорье, ремонт улиц с.Поддорье-Дружбы, Парковая, Промышленная, Гаврилова, Масловского, Полеводов, Новая, Чайковского, Гостиный переулок, Коммунальный переулок; ул.с.Масловского-Химиков, Сорокина; д.Бураково- ул.Мира, пер.Лесной | Администрация района,  КЭУМИ | 2018г. |  | областной бюджет  бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения | 174000  Софин. 30000  3000000  Софинан. 80000  119400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.2 | Ремонт а/б покрытия ул.М.Горького с.Поддорье  Ремонт ул.Мира Поддорье  Ремонт тротуаров с.Поддорье, ремонт улиц | Администрация района,  КЭУМИ | 2019 год |  | областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  | 354000  Софинан. 40000  403078,37  100000 соф.  4060462 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.3 | Ремонт участка ул.Полевая с.Поддорье  Ремонт улиц с.Поддорье: ул.Полевая, ул.Новаторов, ул. Красных Партизан, ул.Дружбы  Ремонт тротуаров с.Поддорье  ремонт улиц | Администрация района,  КЭУМИ | 2020 год |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения |  |  | 387000  софинан. 40000  6125700  софин. 61686,57  1980507,37  Соф.  18364,52  391611 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Ремонт участка а/д ул.Светлый путь с.Поддорье  Ремонт участков а/д с.Поддорье:  - ул.Светлый путь  - ул.Чистякова  - ул. Пролетарская  - ул.Советская  - ул.Урицкого  - Гостинный переулок  - ул.Мелиораторов  - ул.Юбилейная  - ул.Промышленная  Ремонт улиц и тротуаров | Администрация района,  КЭУМИ | 2021 год |  | Обл. бюджет  Бюджет поселения  Обл. бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  |  |  | 592000  Соф.  60000  10000000  Соф. 106 000  399 025,47  Соф. 30000  3000000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Ремонт участка ул.Комсомольская с.Поддорье  Ремонт ул.с.Поддорье:  -ул.Гаврилова  -ул.Зеленая  -участок ул.Советская  - участок ул.Пролетарская  - участок ул.Урицкого  -участок ул.1 Мая  Ремонт улиц и тротуаров | Администрация района,  КЭУМИ | 2022 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  |  |  |  | 527000  Соф.30000    10000000 соф.  101139  207910  Соф. 80 000  2425102,6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Ремонт ул.Масловского с. Поддорье  Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по: ул.Комсомольской, ул.Пролетарской, ул.Дуранина, автомобильной дороги по ул.Лесной с.Поддорье  Ремонт улиц с.Поддорье- Коммунальный переулок, ул.8Марта  Ремонт улиц поселения | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2023 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 534000  Соф. 43626,41  10000000  Соф.  265561,07  2000000  Соф. 20000  138154,12 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Ремонт улиц поселения  Ремонт ул.Молодежная от дома №8 до дома №14 д.Бураково (проект «Дорога к дому»)  Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по: ул. Молодёжная от дома №8 до ул. Советская д. Бураково,  ул. Октябрьская д. Бураково, ул. Красных Партизан с. Поддорье, ул. Володарского с. Поддорье, ул. Мелиораторов с. Поддорье, ул. Дружбы с. Поддорье, автомобильной дороги по ул. Советская д. Бураково | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2024 год. |  | Бюджет района,  поселения  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 1108229,54  Соф. 18154  114115,49  268000  Соф.  25000  10000000  Соф.  417901,82 |  |  |  |
| 2.1.8. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Химиков от съезда с ул.Иванова до дома №4 с.Масловское (Практика инициативного бюджетирования "Дорога к дому")  Ремонт улиц поселения | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2025 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 261000  Соф.25000  979700 |  |  |
| 2.1. 9. | Ремонт улиц поселения | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2026 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740000  Соф. 25000  1041800 |  |
| 2.20 | Ремонт улиц поселения | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2027 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174000  Соф.  25000  1724100 |
| 3. | Задача 3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов) | Администрация района,  КЭУМИ | 2018-2027 годы |  | Бюджет поселения  Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79764,53 | 0,00 | 0,00 | 25000 | 100000 | 100000 | 100000 | | |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4373765,83 | 6217749, 88 | 9835 117,37 | 15066790 | 14747755,42 | 14527054,93 | 13726246,85 | 2451700 | 2339800 | 3022100 | | |

3. Внести изменения в Паспорт муниципальной подпрограммы «Придворовые территории многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения“

3.1. Пункт 3 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Объемы и источники финансирования подпрограммы  (рублей) | | 179972,84 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.1.2. | в том числе: | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов | | 179972,84 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

3.2.Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| .Год | Источник финансирования | | |
| Бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год | 179972,84 | 0,00 | 179972,84 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 100 000 | 0,00 | 100000 |
| 2026 год | 100000 | 0,00 | 100000 |
| 2027 год | 100000 | 0,00 | 100000 |
| ВСЕГО | 479 972,84 | 0,00 | 479972,84 |

3.3.Мероприятия подпрограммы «Придворовые территории многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения “изложить в следующей редакции:

«Приложение к муниципальной программе

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйствана территории Поддорского сельского поселения »

**Мероприятия муниципальной подпрограммы**

**«Придворовые территории многоквартирных жилых домов расположенных на территории**

**Поддорского сельского поселения»**

| № п/п | | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта;** | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 1.1. | Ремонт придворовых территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 4, д.5,д.7, д.8, д.14, д.15, д.52, д.13 | | Администрация района,  КЭУМИ | 2018г. | 1.1.1 | Бюджет поселения | 179972,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 62-64 | | Администрация района,  КЭУМИ | 2019. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 14 | | Администрация района,  КЭУМИ | 2020г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул. Октябрьская д. 73 | | Администрация района,  КЭУМИ | 2021г | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье , ул.1 Мая д.4 , д.6 | | Администрация района,  КЭУМИ | 2022г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье | | Администрация района,  КЭУМИ | 2023г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье | | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2024г. | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома | | Отдел благоустройства,  КЭУМИ | 2025 | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |
| 1.9. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье | | Отдел благоустройства, КЭУМИ | 2026 | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 1.10. | Ремонт придворовой территорий многоквартирного жилого дома с. Поддорье | | Отдел благоустройства, КЭУМИ | 2027 | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
|  | Итого | |  |  |  |  | 179972,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100000 | 100000 | 100000 |

|  |
| --- |
|  |

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Проект внесла и завизировала главный

специалист отдела благоустройства,

строительства и дорожной деятельности О.Д.Хома

Проект согласовали:

Председатель комитета финансов О.А.Николаева

Председатель счетной палаты Т.Г.Семенова

**Пояснительная записка**

Последние изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 06.10.2017 № 430 были внесены в марте 2024 года (постановлением Администрации муниципального района от 08.05.2024 № 169).

В муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения», в муниципальные подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения» и «Придворовые территории многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения“ внесены изменения в объемы, источники финансирования и мероприятия за 2024 год, на 2025 год и плановые 2026-2027 годы в связи изменением бюджета.

Главный специалист отдела благоустройства,

строительства и дорожной деятельности О. Д. Хома