|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  на территории Поддорского сельского поселения  на 2014-2017 годы»

за 2017 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 2899701,75 | 2899701,75 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | - | - | - | 339000 | 339000 | 339000 | 1176600 | 1060701,75 | 1060701,75 | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2017 | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1.7. | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Ташкентская с.Поддорье |  | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Пушкина с.Поддорье |  | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.8 Марта с.Поддорье |  | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.10. | Ремонт ул.Сорокина с.Масловское, Коммунальный переулок с.Поддорье |  | мероприятия выполнены |  |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | мероприятие выполнено |  |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2014 – 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 52, 62,31 | 2017 | мероприятия выполнены, кроме ул.Октябрьская д.52 | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы |  | Значение целевого показателя по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2017 | факт 2017 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 38,33 | 38,33 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. межмуниципального значения межмуниципальнорго межмуниципального межмуниципального значения, км |  | 1,2 | 1,324 |  |
|  |  | Цель 2: создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. |  | Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 3 | 2 |  |