|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  на территории Поддорского сельского поселения  на 2018-2022 годы»

за 2018 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы   (руб.)

|  | Всего |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 4553738,67 | 4136474,37 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | - | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 1379738,67 | 962474,37 | 962474,37 | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2018 | мероприятие выполнено | - |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 2.1.7. | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.1 Мая с.Поддорье | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.8. | Ремонт части асфальтобетонного покрытия ул.Чистякова с.Поддорье | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 2.1.9 | Ремонт улиц .Поддорского поселения | 2018 | мероприятие выполнено |  |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 |  |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.4, 5,7,8,14,15,52,13 | 2018 | мероприятие выполнено | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы |  | Значение целевого показателя по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 2018 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км |  | 38,33 | 38,33 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. межмуниципального значения межмуниципальнорго межмуниципального межмуниципального значения, км |  | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  | Цель 2: создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1. |  | Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта; |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 8 | 8 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  на территории Поддорского сельского поселения  на 2018-2022 годы»

за  2018 год

Данная программа состоит из двух подпрограмм:

По выполнению мероприятий  подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы»  в  2018 году были предусмотрены средства из дорожных фондов муниципальных образований в сумме  4553738,67 руб., в том числе субсидия из областного бюджета - 174000 руб. и средства муниципального района  в сумме 3 млн.руб. Всего израсходовано средств  в сумме 4136474,37 руб.,  субсидия из дорожного фонда освоена в полном объеме . На территории Поддорского сельского поселения проведен ремонт  асфальтобетонного покрытия  ул.1Мая и часть  ул.Чистякова  с.Поддорье, проведены ремонты ряда улиц населенных пунктов с подсыпкой асфальтобетонной крошкой.

По выполнению мероприятий  подпрограммы «Ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Поддорского сельского поселения на 2018 – 2022 годы» выполнен ремонт    придворовых  территорий многоквартирных жилых домов  с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.4, 5,7,8,14,15,52,13.