УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

от  30 декабря 2025 года № 23

ПАСПОРТ

муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Поддорского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области | Петров Сергей Николаевич, Первый заместитель Главы Администрации муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области | Власов Вячеслав Николаевич, заведующий отделом благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации Поддорского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области | Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Поддорского муниципального округа Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального округа, благоустройство территории муниципального округа. Цель 3. Обеспечение сбалансированной потребности населения округа в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем. |
| Комплексы процессных мероприятий | 1. Комплекс «Формирование комфортной городской среды на территории Поддорского муниципального округа». 2. Комплекс «Благоустройство территории Поддорского муниципального округа». 3. Комплекс «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Поддорском муниципальном округе». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 комплекс – 2712,86378 тыс. рублей 2 комплекс – 62085,48544тыс. рублей 3 комплекс – 185,00000 тыс. рублей Итого: 64 983,34922тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственной программой Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | #### Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Поддорского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в с. Поддорье |  | Возрастание | единица | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий в селе Поддорье |  | Возрастание | единица | 0 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309, постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 | Отдел благоустройства, строительства и дорожного хозяйства администрации округа | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 года) |
| 3. | Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в селе Поддорье |  | Возрастание | единица | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа |  |
| 5. | Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства общественных территории, в селе Поддорье |  | Возрастание | единица | 1 | 2025 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа |  |
|  | Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального округа, благоустройство территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уровень освещенности территории Поддорского муниципального округа |  | Возростание | процент | 75 | 2025 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа |  |
| 7. | Площадь общественных территорий Поддорского муниципального округа, приведенных в нормативное состояние |  | Отсутствует | процент | 75 | 2025 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |  | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа |  |
| 8. | Количество созданных (новых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Возрастание | единица | 0 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа |  |
|  | Цель 3. Обеспечение сбалансированной потребности населения округа в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |  | Возрастание | процент | 70 | 2025 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |  | КЭУМИ администрации округа |  |
|  | Цель 4. Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля водопроводных сетей, которые были заменены |  | Возрастание | процент | 0 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | КЭУМИ администрации округа |  |
| 11. | Доля скважин, на которых выполнена замена оборудования на высокотехнологичное |  | Возрастание | процент | 0 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | КЭУМИ администрации округа |  |
| 12. | Возмещение части затрат на приобретение оборотных средств и восстановление платёжеспособности организации |  | Отсутствует | процент | 15 | 2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | КЭУМИ администрации округа |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Поддорского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в селе Поддорье |  | еденица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий в селе Поддорье |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в селе Поддорье |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в селе Поддорье |  | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального округа, благоустройство территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень освещенности территории Поддорского муниципального округа |  | процент | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 6 | Площадь общественных территорий Поддорского муниципального округа, приведенная в нормативное состояние |  | процент | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75 |
| 7 | Количество созданных (новых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Цель 3. Обеспечение сбалансированной потребности населения округа в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |  | процент | 68 | 68,1 | 68,2 | 68,3 | 68,4 | 68,5 | 69 | 69,3 | 69,6 | 70 | 70 | 70 |
|  | Цель 4. Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля водопроводных сетей, которые были заменены |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Доля скважин, на которых выполнена замена оборудования на высокотехнологичное |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Возмещение части затрат на приобретение оборотных средств и восстановление платёжеспособности организации |  | процент | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории Поддорского муниципального округа» |  |  |
| 1.1. | Региональная программа «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области» куратор Шульцев Станислав Васильевич, заместитель Председателя Правительства Новгородской области |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности | Срок реализации: 2026-2030 гг |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Благоустройство территории опорного населенного пункта села Поддорье. | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных и дворовых пространств; формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в селе Поддорье. Количество благоустроенных общественных территорий в селе Поддорье. |
| 1.1.2 | Задача 2. Развитие территории Поддорского муниципального округа. | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; улучшение уровня благоустроенности муниципального образования. | Количество благоустроенных общественных территорий в Поддорском муниципальном округе |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Поддорского муниципального округа» |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории в Поддорском муниципальном округе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности, Белебёлковский территориальный отдел, Селеевский территориальный отдел. | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |
| 2.1.1 | Задача 1. Организация уличного освещения на территории муниципального округа. | Обеспечение населенных пунктов сетями наружного освещения. | Уровень освещенности территории Поддорского муниципального округа. |
| 2.1.2. | Задача 2. Удаление разрастающейся кустарниковой и древесной растительности на улицах населённых пунктов муниципального округа. | Удаление растительности | Площадь территории Поддорского муниципального округа, приведенная в нормативное состояние. |
| 2.1.3. | Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству Поддорского муниципального округа. | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального округа. | Количество созданных (новых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |
| 2.1.4. | Задача 4. Осуществление мероприятий по обращению с животными без владельцев. | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального округа. | Количество мероприятий осуществлённых с животными без владельцев |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Поддорском муниципальном округе» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Поддорском муниципальном округе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КЭУМИ администрации муниципального округа | Срок реализации 2026-2030 гг. |  |
| 3.1.1. | Задача 1. Обеспечение населения округа водой надлежащего качества. | Повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения. | Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Поддорского муниципального округа» |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Поддорского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: КЭУМИ администрации округа | Срок реализации 2026-2030 гг. |  |
| 4.1.1. | Задача 1. Создание комфортных условий для населения при получении услуг надлежащего качества. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. | Доля водопроводных сетей, которые были заменены. Доля скважин, на которых выполнена замена оборудования на высокотехнологичное. Возмещение части затрат на приобретение оборотных средств и восстановление платёжеспособности организации. |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 15228,14922 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 64983,34922 |
| Местный бюджет | 13057,85822 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 62813,05822 |
| Федеральный бюджет | 2083,47930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2083,47930 |
| Областной бюджет | 86,81170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86,81170 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории Поддорского муниципального округа» (всего), в том числе: | 2712,86378 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2712,86378 |
| Местный бюджет | 542,57278 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542,57278 |
| Федеральный бюджет | 2083,47930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2083,47930 |
| Областной бюджет | 86,81170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86,81170 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Поддорского муниципального округа» (всего), в том числе: | 12330,28544 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 62085,48544 |
| Местный бюджет | 12330,28544 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 12438,80000 | 62085,48544 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Поддоррском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 185,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185,00000 |
| Местный бюджет | 185,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.