


                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                       Протоколом управляющего совета                                                              
             от  30 декабря 2025 года № 23



ПАСПОРТ
муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Поддорского муниципального округа» 

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области
	Петров Сергей Николаевич, Первый заместитель Главы Администрации муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области
	Власов Вячеслав Николаевич, заведующий отделом благоустройства, строительства и дорожной деятельности Администрации Поддорского муниципального округа

	Период реализации
	[bookmark: _GoBack] 2026 – 2030 годы

	Цели муниципальной программы Поддорского муниципального округа Новгородской области
	Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Поддорского муниципального округа
Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального округа, благоустройство территории муниципального округа.
Цель 3. Обеспечение сбалансированной потребности населения округа в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем.


	Комплексы процессных мероприятий
	1. Комплекс «Формирование комфортной городской среды на территории Поддорского муниципального округа».
2. Комплекс «Благоустройство территории Поддорского муниципального округа». 
3. Комплекс «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Поддорском муниципальном округе».


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	1 комплекс – 2712,86378 тыс. рублей
2 комплекс – 62085,48544тыс. рублей
3 комплекс – 185,00000 тыс. рублей
Итого: 64 983,34922тыс. рублей

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственной программой Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области» 


















2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Поддорского муниципального округа»

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в с. Поддорье
	
	Возрастание
	единица
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа 
	

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий в селе Поддорье
	
	Возрастание
	единица
	0
	2025
	1
	2
	3
	4
	5
	Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309, постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
	Отдел благоустройства, строительства и дорожного хозяйства администрации округа 
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 года)

	3.
	Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в селе Поддорье
	
	Возрастание
	единица
	0
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа 
	

	5.
	Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства общественных территории, в селе Поддорье
	
	Возрастание
	единица
	1
	2025
	2
	3
	4
	5
	6
	
	Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа
	

	
	Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального округа, благоустройство территории муниципального округа

	6.
	Уровень освещенности территории Поддорского муниципального округа
	
	Возростание
	процент
	75
	2025
	76
	77
	78
	79
	80
	
	Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации
округа
	

	7.
	Площадь общественных  территорий Поддорского муниципального округа, приведенных в нормативное состояние 
	
	Отсутствует
	процент
	75
	2025
	75
	75
	80
	80
	80
	
	Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа
	

	8.
	Количество созданных (новых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
	Возрастание
	единица
	0
	2025
	1
	2
	3
	4
	5
	
	Отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности администрации округа
	

	
	Цель 3. Обеспечение сбалансированной потребности населения округа в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем.


	9.
	Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
	
	Возрастание
	процент
	70
	2025
	72
	74
	76
	78
	80
	
	КЭУМИ администрации округа
	

	
	Цель 4. Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

	10.
	Доля водопроводных сетей, которые были заменены
	
	Возрастание
	процент
	0
	2025
	1
	2
	3
	4
	5
	
	КЭУМИ администрации округа
	

	11.
	Доля скважин, на которых выполнена замена оборудования на высокотехнологичное
	
	Возрастание
	процент
	0
	2025
	1
	2
	3
	4
	5
	
	КЭУМИ администрации округа
	

	12.
	Возмещение части затрат на приобретение оборотных средств и восстановление платёжеспособности организации
	
	Отсутствует
	процент
	15
	2026
	20
	20
	20
	20
	20
	
	КЭУМИ администрации округа
	



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	Цель 1. Повышение качества и комфортности городской среды на территории Поддорского муниципального округа»

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в селе Поддорье
	
	еденица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий в селе Поддорье
	
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	3
	Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в селе Поддорье
	
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в селе Поддорье
	
	единица
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального округа, в том числе улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального округа, благоустройство территории муниципального округа

	5
	Уровень освещенности территории Поддорского муниципального округа
	
	процент
	75
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	76

	6
	Площадь общественных территорий Поддорского муниципального округа, приведенная в нормативное состояние
	
	процент
	70
	70,5
	71
	71,5
	72
	72,5
	73
	73,5
	74
	74,5
	75
	75

	7
	Количество созданных (новых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	Цель 3. Обеспечение сбалансированной потребности населения округа в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем.

	8
	Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
	
	процент
	68
	68,1
	68,2
	68,3
	68,4
	68,5
	69
	69,3
	69,6
	70
	70
	70

	
	Цель 4. Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

	9
	Доля водопроводных сетей, которые были заменены
	
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	10
	Доля скважин, на которых выполнена замена оборудования на высокотехнологичное
	
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	11
	Возмещение части затрат на приобретение оборотных средств и восстановление платёжеспособности организации
	
	процент
	0
	2
	2
	5
	5
	10
	10
	15
	15
	15
	15
	15







4. Структура муниципальной программы 
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории Поддорского муниципального округа»

	1.1.
	Региональная программа  «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области» куратор Шульцев Станислав Васильевич, заместитель Председателя Правительства Новгородской области


	
	Ответственный за реализацию: отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности
	Срок реализации: 2026-2030 гг

	1.1.1
	Задача 1. Благоустройство территории опорного населенного пункта села Поддорье.
	Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных и дворовых пространств; формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в селе Поддорье.  Количество благоустроенных общественных территорий в селе Поддорье.

	1.1.2
	Задача 2. Развитие территории Поддорского муниципального округа.
	Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; улучшение уровня благоустроенности муниципального образования.
	Количество благоустроенных общественных территорий в Поддорском муниципальном округе

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Поддорского муниципального округа»

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории в Поддорском муниципальном округе»

	
	Ответственный за реализацию: отдел благоустройства, строительства и дорожной деятельности, Белебёлковский территориальный отдел, Селеевский территориальный отдел.
	Срок реализации: 2026-2030 гг. 

	2.1.1
	Задача 1. Организация уличного освещения на территории муниципального округа.
	Обеспечение населенных пунктов сетями наружного освещения.
	Уровень освещенности территории Поддорского муниципального округа.

	2.1.2.
	Задача 2. Удаление разрастающейся кустарниковой и древесной растительности на улицах населённых пунктов муниципального округа.
	Удаление растительности
	Площадь территории Поддорского муниципального округа, приведенная в нормативное состояние.

	2.1.3.
	Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству Поддорского муниципального округа.
	Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального округа.
	 Количество созданных (новых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

	2.1.4.
	Задача 4. Осуществление мероприятий по обращению с животными без владельцев.
	Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального округа.
	Количество мероприятий осуществлённых с животными без владельцев

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Поддорском муниципальном округе»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Поддорском муниципальном округе»

	
	Ответственный за реализацию: КЭУМИ администрации муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	3.1.1.
	Задача 1. Обеспечение	населения округа водой надлежащего качества.
	Повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения.
	Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества. 

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Поддорского муниципального округа»

	4.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Поддорского муниципального округа»

	
	Ответственный за реализацию: КЭУМИ администрации округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	4.1.1.
	Задача 1. Создание комфортных условий для населения при получении услуг надлежащего качества.
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

	Доля водопроводных сетей, которые были заменены. Доля скважин, на которых выполнена замена оборудования на высокотехнологичное. Возмещение части затрат на приобретение оборотных средств и восстановление платёжеспособности организации. 




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	15228,14922
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	64983,34922

	Местный бюджет
	13057,85822
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	62813,05822

	Федеральный бюджет
	2083,47930
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2083,47930

	Областной бюджет
	86,81170
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	86,81170

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории Поддорского муниципального округа» (всего), в том числе:
	2712,86378
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2712,86378

	Местный бюджет
	542,57278
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	542,57278

	Федеральный бюджет
	2083,47930
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2083,47930

	Областной бюджет
	86,81170
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	86,81170

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Поддорского муниципального округа» (всего), в том числе:
	12330,28544
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	62085,48544

	Местный бюджет
	12330,28544
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	12438,80000
	62085,48544

	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Поддоррском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	185,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	185,00000

	Местный бюджет
	185,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	185,00000

	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.





